# AI-assisted wflow Ensemble System on Jetson (Implementation Plan)

# 1. Doel en Scope

Het doel is om een lokaal edge-systeem (Jetson) te bouwen dat:
- wflow hydrologische modellen draait
- meerdere scenario’s (ensemble) genereert
- AI (Ollama + Mistral) gebruikt voor interpretatie en interactie

Randvoorwaarden:
- volledig lokaal (geen cloud)
- Python-based en modulair
- reproduceerbaar en testbaar

# 2. Architectuur Overzicht

Modules:
- scenario_generator: maakt variaties in input (ruwheid, regen, etc.)
- wflow_runner: draait simulaties
- output_collector: leest outputs (NetCDF)
- analysis_engine: statistiek en onzekerheid
- llm_agent: AI interpretatie (Mistral)
- interface: CLI/API

# 3. Workflow

1. Genereer scenario’s (AI + stochastic)
2. Run wflow batch
3. Verzamel resultaten
4. Analyseer ensemble
5. Laat AI resultaten interpreteren
6. Stel vragen via interactieve interface

# 4. Technische Implementatie

Scenario Generator:
- Gaussian random fields
- Spatial smoothing
- Parameter scaling

wflow Runner:
- Batch execution via CLI
- Parallel of sequentieel

Output Collector:
- NetCDF lezen
- Extractie van waterstand en afvoer

Analysis Engine:
- mean, min, max
- standaard deviatie
- hotspot detectie

LLM Agent:
- Ollama API
- Prompt-based analyse

# 5. Projectstructuur

project/
  scenario_generator/
  wflow_runner/
  output_collector/
  analysis_engine/
  llm_agent/
  interface/

  data/
    base/
    scenarios/
    outputs/

  config/
    settings.yaml

  main.py

# 6. MVP

- 5–10 scenario’s
- 1 parameter (ruwheid)
- basis statistiek
- AI summary

# 7. Uitbreidingen

- meerdere parameters (regen, sediment)
- surrogate models
- realtime toepassingen
- koppeling met operationele systemen

# 8. Validatie en Betrouwbaarheid

- AI nooit als enige bron gebruiken
- altijd baseline scenario
- onzekerheid rapporteren
- expert review verplicht